平成　年　月　日

発注機関の長

住所

商号・名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

第三者照査等の実施計画書の提出について

平成　年　月　日付で落札決定の通知があった　　第　　号　　　　業務委託について、低入札業務委託特記仕様書の規定に基づき、第三者照査等の実施計画書を提出します。

なお、各照査段階の完了時に第三者照査等の報告書を添えて監督員の了承を得ることとし、成果品の検査時に第三者照査等に要した契約書及び領収書の写しを監督員に提出します。

１　委託業務の名称

平成○○年度〔第○○－○○○○－○○号〕○○施設新築工事設計業務委託

第三者照査等の実施計画書

２　履行期限

平成○○年○○月○○日限り

３　業務内容

建築基本設計及び実施設計に関する標準業務、追加業務

電気設備基本設計及び実施設計に関する標準業務

機械設備基本設計及び実施設計に関する標準業務

４　計画施設概要

５　第三者照査等の内容

例

本委託業務における照査等の内容の概要

※ 特記仕様書その他の関係書類を参照して記載する。

| 確認段階 | 項 目 | 内容確認の実施時期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理技術者 | 第三者照査者 |
| 基本設計 （確認①） | 設計趣旨等 | 実施計画書提出前 | 実施計画書提出前 |
|  | 設計基本条件 | 基本条件の整理後 | 実施計画書提出前 |
|  | 現地踏査 | 現地踏査終了後 | － |
|  | 構造検討基礎条件 | 基本条件の整理後 | － |
|  | 基本計画 | 基本条件の整理後 | － |
|  | 図面等 | 基本設計の中間及び完成後 | 基本設計完成後 |
|  | 予算・概算検討 | 基本設計の中間及び完成後 | 基本設計完成後 |
| 実施設計 （確認②） | 協議事項 | 実施設計の中間及び完成後 | － |
|  | 実施設計 | 実施設計の中間及び完成後 | 実施設計完成後 |
|  | 図面等 | 実施設計完成後 | 実施設計完成後 |
|  | 構造計算書 | 実施設計完成後 | － |
|  | 概算金額検討 | 実施設計完成後 | 実施設計完成後 |
|  | 工程管理 | 実施設計完成後 | － |
| 成果品 （確認③） | 協議事項 | 要求図書完成時 | － |
|  | 図面等 | 要求図書完成時 | 全ての成果品完成時 |
|  | 構造計算書 | 構造計算書完成時 | 全ての成果品完成時 |
|  | 設計書 | 要求図書完成時 | 全ての成果品完成時 |
|  | 積算調書 | 見積もり単価決定時 | 全ての成果品完成時 |
|  | 想定工程表 | 成果品提出前 | － |
|  | 成果品 | 成果品提出前 | － |

６　第三者照査等の実施体制

受注者

○○設計事務所　代表取締役　○○ ○○

管理技術者　　氏名　○○ ○○

資格番号　一級建築士（　　　）号

第三者による照査等を実施する者

名称　○○設計事務所

管理建築士　氏名　○○ ○○

資格番号　一級建築士（　　　）号

所在地

第三者による照査等の担当者

氏名　○○ ○○

資格番号　一級建築士（　　　）号

７　第三者照査等業務行程表